**Календарный план разработки приложения ContactsApp**

Таблица 1.1 Календарный план итерационной разработки приложения для ведения и хранения контактов ContactsApp:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Срок проведения,  начало - конец | Описание | Стоимость,  руб. |
| 1 | 2020.11.08  (6 часов) | Разработка проекта бизнес-логики приложения | 900 |
| 2 | 2020.11.09  -  2020.11.11  (3 дня) | Разработка проекта пользовательского интерфейса приложения | 3840 |
| 3 | 2020.11.12  -  2020.11.14  (3 дня) | Тестирование классов проекта бизнес-логики | 3840 |
| 4 | 2020.11.15  (2 часа) | Создание сценария установочного пакета и компиляция установщика приложения | 320 |
|  | Итого:  7 дней |  | 8900 |